Противопаводковые мероприятия

План

противопаводковых мероприятий на весенний период 2012 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать оперативные группы из состава работников администраций муниципального образования, определить места их дислокации для координации действий сил и средств в ходе проведения противопаводковых мероприятий. | До 10.04.2012г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 2. | Организовать взаимодействие с администрацией района, службами, участвующими в обеспечении жизнедеятельности населения | До 15.04.2012г | Комиссия ГО и ЧС |
| 3. | Уточнить численность населения, проживающего в опасных зонах с указанием точного адреса, социального статуса ( работающий, безработный, учащийся и т.д.) | До 20.04.2012г | Ведущий специалист ЖКХ |
| 4. | Определить перечень материальных ценностей, подлежащих вывозу из зоны возможного подтопления, включая имущества граждан. | До 20.04.2012г | Ведущий специалист ЖКХ |
| 5. | Организовать подготовку плавсредств на паводковый период для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления | До 20.04.2012г | Ведущий специалист ЖКХ |
| 6. | Подготовить и распределить автомобильный транспорт для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления | До 20.04.2012г. | Ведущий специалист ЖКХ |
| 7. | Определить места временного размещения Для пострадавшего населения. | До 20.04.2012г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 8. | Определить основные и резервные маршруты эвакуации, организовать их подготовку. | До 20.04.2012г. | Ведущий специалист ЖКХ |
| 9. | Разработать планы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения по каждому населенному пункту, расположенному в зоне возможной чрезвычайной ситуации. | До 20.04.2012г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 10. | Организовать подготовку населения к действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации, провести разъяснительную работу среди населения о сохранности личного имущества и правил поведения при наводнении. | До 20.04.2012г. | Комиссия ГО и ЧС |
| 11 | В населенных пунктах ( пос. Пионерский) обеспечить круглосуточное наблюдение за гидрологической обстановкой на реке и передачу информации в ЕДДС района.. | С 10.04.2012г. | Ведущий специалист ЖКХ |
| 12. | Провести обследование готовности имеющихся гидротехнических и инженерных сооружений к пропуску паводковых вод. | До 20.04.2012г. | Ведущий специалист ЖКХ |

Ведущий специалист ЖКХ  Новочунского МО, Ю.Н.Лисенков.