24.03.2020 г. №17

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

НОВОЧУНСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О проведении двухмесячника по санитарной очистке территории Новочунского муниципального образования»

В целях предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения Новочунского муниципального образования, в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999года № 52-ФЗ (в ред. от 29.12.2014 года), руководствуясь Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 15.02.2016 года), ст. 6,15,  Устава Новочунского муниципального образования администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 1 апреля по 31 мая 2020 года двухмесячник по санитарной очистке на территории Новочунского муниципального образования;

2. Провести 24 апреля 2020 года субботник по санитарной очистке и благоустройству на территории муниципального образования;

3. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке на 2020 год (Приложение №1).

4. Директору МКУ «Маяк» администрации Новочунского муниципального образования Коршакевич Л.А.  выставить транспорт и  производить вывозку накопившегося мусора с территории частного сектора согласно графика, (приложение №2).

5. Организовать работу по ликвидации стихийных свалок мусора в черте поселков, в зеленых зонах, по берегу реки и водохранилищ.

6. Руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно- правовой формы собственности, в апреле-мае 2020 года мобилизовать трудовые коллективы на уборку своих территорий, наведения порядка в производственных зданиях, ремонту их фасадов, а также произвести уборку прилегающих к ним территорий;

7. Организовать штаб по проведению двухмесячника по санитарной очистке в составе:

Зайнулин М.Г.     -  глава администрации Новочунского М.О.

Ванеева Т.А.       -  руководитель аппарата  администрации.

Аляскина Л.П.     -  консультант по правовым вопросам

Гриневич Н.Н    - ведущий специалист по земельным отношениям и работе с

имуществом.

Гурьянов С.Г.    - специалист администрации по решению вопросов ЖКХ

Григорьев Б.С.  -  участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

8. Директору МКУ «Маяк» Коршакевич Л.А. еженедельно, каждую пятницу  у Главы Новочунского МО осуществлять подведение итогов с предоставлением информации о ходе проведения двухмесячника по санитарной очистке территории поселения в администрацию района.

9. О настоящем распоряжении уведомить социальные учреждения, частных предпринимателей, предприятия находящиеся на территории Новочунского МО

10. Контроль за выполнением данного постановления, оставляю за собой.

Глава администрации

Новочунского МО 						        		        М.Г. Зайнулин

Приложение №1

Утверждено постановлением

Новочунского муниципального образования

от 24.03.2020г № 17

План мероприятий  по санитарной очистке  на 2020 год

по Новочунскому муниципальному образованию.

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание штаба по санитарной очистке. | Апрель | Зайнулин М.Г. |  |
| 2. | Провести информационно- разъяснительную работу среди населения о целях, задачах, порядке и сроках проведения двухмесячника по санитарной очистке территории поселения | Апрель | Гурьянов С.Г.Ванеева Т.А.Гриневич Н.Н. |  |
| 3. | Направить руководителям предприятий, учреждений и общественных организаций, предпринимателям предписаний о проведении санитарной очистки арендуемых территорий от мусора, бытовых отходов, об установке урн. | Апрель | Гурьянов С.Г. |  |
| 4. | Выдача хозяевам предупреждений, предписаний по уборке мусора и дров на прилегающих к их усадьбам территориях. | Апрель-май | Гурьянов С.Г. Ванеева Т.А. Гриневич Н.Н. |  |
| 5. | Составление протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории. | В течении года. | Ванеева Т.А. Аляскина Л.П Гурьянов С.Г. |  |
| 6 | Уборка территорий у офисов учреждений от мусора, ремонт ограждений, фасадов. | Май-июнь | Руководители предприятий и учреждений. |  |
| 7 | Уборка частного сектора от мусора по графику. | Апрель- июнь | Домовладельцы |  |
| 8 | Уборка стихийных свалок в черте поселков. | В течение лета | Администрация МКУ «Маяк» |  |
| 9 | Проведение субботников на предприятиях и учреждениях по санитарной очистке закрепленных за ними территориях. | Апрель-июнь | Администрация Руководители предприятий и учреждений. |  |
| 10 | Прочистка водостоков на территории поселения. | В летний период | Администрация МКУ «Маяк» |  |
| 11 | Уборка территорий прилегающих к котельным от хлама и мусора | Апрель-май | Руководители предприятий и учреждений |  |
| 12 | Благоустройство территорий детских садов, школ, досуговых центров (обустройство цветочных клумб и т.д.) | Апрель-июнь | Руководители учреждений |  |
| 13 | Работы по озеленению поселков и высадка саженцев в сквере, возле здания администрации Д/Ц Новочунка Д/Ц Пионеский. | Апрель-май | Администрация МКУ «Маяк» |  |
| 14 | Уборка территории для проведения массовых мероприятий около спортивного комплекса «Кедр» | Апрель-май | Администрация МКУ «Маяк» |  |
| 15 | информирование жителей на тему «Саночистка» через радиогазету | Апрель-май. | Администрация |  |
| 16 | Уборка территорий вдоль дорог по территории от мусора | 2-3 квартал. | Администрация МКУ «Маяк» |  |
| 17 | Проведение конкурса « Лучший уличный комитет» | 4 квартал | Администрация |  |
| 18 | Проведение конкурса «Лучшая усадьба» | 2 квартал | Администрация |  |

Специалист  по решению

вопросов  ЖКХ Новочунского МО.                                                                        С.Г.Гурьянов

Приложение №2

Утверждено постановлением

Новочунского муниципального образования

от 24.03.2020г № 17

ГРАФИК

Работы автотранспорта по вывозке твердых бытовых отходов (ТБО) и мусора от приусадебных хозяйств в поселках Новочунского муниципального образования с 15.04.2020 по 15.06.2020года.

| № п/п | Наименование улицы | Апрель (даты вывозки) | Май (даты вывозки) | Июнь (даты вывозки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Пионерский |  |  |  |
| 1 | Улица Железнодорожная | 15 | 6 | 1 |
| 2 | Улица Сибирская | 15 | 6 | 1 |
| 3 | Улица Сосновая | 15 | 7 | 1 |
| 4 | Улица Рабочая | 16 | 7 | 2 |
| 5 | Улица Целинная | 16 | 8 | 2 |
| 6 | Переулок Целинный | 16 | 8 | 2 |
|  | п.Новочунка |  |  |  |
| 7 | Улица Толстого | 17 | 12 | 3 |
| 8 | Улица Черняховского | 17 | 12 | 3 |
| 9 | Улица Школьная | 17 | 12 | 3 |
| 10 | Улица Гаражная | 20 | 12 | 3 |
| 11 | Улица Подстанционная | 20 | 13 | 3 |
| 12 | Улица Новая | 21 | 13 | 4 |
| 13 | Улица Трудовая | 21 | 14 | 4 |
| 14 | Улица Советская | 21 | 14 | 4 |
| 15 | Улица Центральная | 22 | 14 | 4 |
| 16 | Улица Озерная | 22 | 14 | 4 |
| 17 | Улица Пожарная | 23 | 15 | 5 |
| 18 | Улица Транспортная | 23 | 15 | 5 |
| 19 | Улица Песочная | 23 | 15 | 5 |
| 20 | Улица Зеленая | 24 | 18 | 8 |
| 21 | Улица Лесная | 24 | 18 | 8 |
| 22 | Улица Студенческая | 24 | 18 | 8 |
| 23 | Улица Таежная | 27 | 19 | 9 |
| 24 | Улица Юбилейная | 27 | 19 | 9 |
| 25 | Улица Мира | 28 | 20 | 9 |
| 26 | Улица Пушкина | 28 | 20 | 10 |
| 27 | Улица Комсомольская | 28 | 21 | 10 |
| 28 | Улица Школьная | 28 | 21 | 10 |
| 29 | Улица Больничная | 28 | 21 | 10 |
| 30 | Улица Спортивная | 29 | 22 | 10 |
| 31 | Улица Молодежная | 29 | 22 | 11 |
| 32 | Улица Маяковского | 30 | 25 | 11 |
| 33 | Улица Некрасова | 30 | 25 | 11 |
| 34 | Улица Калинина | 30 | 26 | 11 |
| 35 | Улица Болотная | 30 | 26 | 11 |
|  | п.Заводской |  |  |  |
| 36 | Улица Тупиковая | 17 | 27 | 15 |
| 37 | Улица Молодежная | 17 | 28 | 15 |
| 38 | Улица Первомайская | 17 | 29 | 15 |
| 39 | Улица Октябрьская | 17 | 29 | 15 |

Администрация Новочунского муниципального образования