РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Постановление

от 18 марта 2014 года   № 17

п.Новочунка.

О проведении двухмесячника по

санитарной очистке территории

Новочунского муниципального

образования.

В целях предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения поселения, в соответствии со ст.6 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999года № 52-ФЗ (в ред. от 28.09.2010 года), руководствуясь Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ ( в ред. От 29.12.2010 года), ст. 6,15  Устава Новочунского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 10 апреля по 10 июня 2014 года двухмесячник по санитарной очистке на территории Новочунского муниципального образования;

2. Провести 25 апреля 2014 года субботник по санитарной очистке и благоустройству

на территории муниципального образования;

3. Утвердить план мероприятий  по санитарной очистке на 2014 год (прилагается).

4.  Заведующему хозяйством Чурилову А.В.  выставить транспорт и  производить вывозку накопившегося мусора с территории частного сектора согласно графика (прилагается).

5. Организовать работу по ликвидации стихийных свалок мусора в черте поселков, в зеленых зонах, по берегу реки и водохранилищ.

6. Руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно- правовой формы собственности, в апреле-мае 2014 года мобилизовать трудовые коллективы на уборку своих территорий, наведения порядка в производственных зданиях, ремонту их фасадов, а также произвести уборку прилегающих к ним территорий;

7. Организовать штаб по проведению двухмесячника по санитарной очистке в составе:

Ларионова Л.Е  -  глава администрации Новочунского М.О.

Ванеева Т.А.      -  зам. главы администрации.

Лисенков Ю.Н. -  вед.специалист по работе с ЖКХ.

Чурилов А.В.    -  заведующий хозяйством.

Ванеева  С.М.   -  специалист по работе с населением.

Григорьев Б.С.  -  участковый инспектор.

8. Еженедельно, каждую пятницу, осуществлять подведение итогов с предоставлением информации о ходе проведения двухмесячника по санитарной очистке территории поселения.

9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Л.Е.Ларионова.

Утвержден постановлением

главы администрации

Новочунского М.О. № 17

от 18 марта  2014 года

П Л А Н

Мероприятий  по санитарной очистке  на 2014 год

по Новочунскому муниципальному образованию.

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание штаба по санитарной очистке. | Апрель | вед. специалист ЖКХ. |  |
| 2. | Провести информационно- разъяснительную работу среди населения о целях, задачах, порядке и сроках проведения двухмесячника по санитарной очистке территории поселения | Апрель | вед. специалист ЖКХ. |  |
| 3. | Направить руководителям предприятий, учреждений и общественных организаций, предпринимателям предписаний о проведении санитарной очистки арендуемых территорий от мусора, бытовых отходов, об установке урн. | Апрель | вед. специалист ЖКХ. |  |
| 4. | Выдача хозяевам предупреждений, предписаний по уборке мусора и дров на прилегающих к их усадьбам территориях. | Апрель-май | Вед. специалист по работе с ЖКХ. |  |
| 5. | Составление протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории. | В течении. года. | Вед. специалист по работе с ЖКХ. |  |
| 6 | Уборка территорий у офисов учреждений от мусора, ремонт ограждений, фасадов. | Май-июнь | Руководители предприятий и учреждений. |  |
| 7 | Уборка частного сектора от мусора по графику. | Апрель- июнь | Домовладельцы |  |
| 8 | Уборка стихийных свалок в черте поселков. | В течение лета | Администрация |  |
| 9 | Уборка улиц силами безработных | Апрель-август | Администрация |  |
| 10 | Проведение субботников на предприятиях и учреждениях по санитарной очистке закрепленных за ними территориях. | Апрель-июнь | Администрация Руководители предприятий и учреждений. |  |
| 11 | Прочистка водостоков на территории поселения. | В летний период | Администрация |  |
| 12 | Уборка территорий прилегающих к котельным от хлама и мусора | Апрель-май | Руководители предприятий и учреждений |  |
| 13 | Благоустройство территорий детских садов, школ, досуговых центров (обустройство цветочных клумб и т.д.) | Апрель-июнь | Руководители учреждений |  |
| 14 | Работы по озеленению поселков и административных зданий, подсадка погибших саженцев на сквере. | Апрель-май | Администрация |  |
| 15 | Уборка территории для проведения массовых мероприятий около спортивного комплекса «Кедр» | Апрель-май | Администрация |  |
| 16 | Выпуск радиогазеты у здания администрации с целью информирования жителей на тему «Саночистка» | Апрель-май. | Администрация |  |
| 17 | Уборка территорий вдоль дорог по территории от мусора | 2-3 квартал. | Администрация |  |
| 18 | Проведение конкурса « Лучший уличный комитет» | 4 квартал | Администрация |  |
| 19 | Проведение конкурса «Лучшая усадьба» | 2 квартал | Администрация |  |

Составил: ведущий специалист  по работе с ЖКХ

Новочунского  муниципального образования                               Ю.Н.Лисенков